- 附件1

- 东莞市农村生活污水治理巩固提升计划（2022－2025年）

| 序号 | 镇 | 自然村总数 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 农村生活污水治理完成率（%） | 完成巩固提升的自然村数量（个） | 完成巩固提升的自然村数量（个） | 完成巩固提升的自然村数量（个） | 完成巩固提升的自然村数量（个） |
| 1 | 石碣镇 | 74 | 100% | 12 | 21 | 18 | 21 |
| 2 | 石龙镇 | 19 | 100% | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | 茶山镇 | 57 | 100% | 8 | 10 | 20 | 17 |
| 4 | 石排镇 | 70 | 100% | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 企石镇 | 62 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 横沥镇 | 36 | 100% | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 桥头镇 | 21 | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 谢岗镇 | 79 | 100% | 33 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | 东坑镇 | 44 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 常平镇 | 88 | 100% | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 寮步镇 | 87 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 樟木头镇 | 49 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 大朗镇 | 24 | 100% | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | 黄江镇 | 20 | 100% | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | 清溪镇 | 114 | 100% | 21 | 39 | 31 | 21 |
| 16 | 凤岗镇 | 53 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 大岭山镇 | 67 | 100% | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 厚街镇 | 22 | 100% | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 沙田镇 | 92 | 100% | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 道滘镇 | 67 | 100% | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | 洪梅镇 | 9 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 麻涌镇 | 32 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 望牛墩镇 | 40 | 100% | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 24 | 中堂镇 | 38 | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 高埗镇 | 71 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 1335 | 100% | 250 | 89 | 102 | 114 |
| 注：某区域农村生活污水治理率=（区域内生活污水得到处理或资源化利用的自然村数÷区域内自然村总数）×100%。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件2

- 东莞市各镇涉及重点区域村庄类型与名称

| 序号 | 镇 | 重点区域涉及的自然村名称 | 重点区域村庄类型：人口规模大且集中的村庄/中心村 /水源保护区/黑臭水体集中区域/旅游风景区/乡村振兴示范带/国省考断面/其他 | 涉及的重点区域名称 | 涉及治理的自然村总数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石碣镇 | 唐洪村 | 二级饮用水源保护区 | 东江南支流 | 1 |
| 2 | 石龙镇 | 上洲村、下洲村、泗洲村 | 水源保护区 | 西湖水厂保护区 | 3 |
| 3 | 茶山镇 | 南社村 | 乡村振兴示范带 | / | 1 |
| 4 | 石排镇 | 鲤鱼洲村 | 旅游风景区 | 鲤鱼洲岛 | 1 |
| 5 | 企石镇 | 未涉及 | 无 | 未涉及 | 0 |
| 6 | 横沥镇 | 山厦村 | 乡村振兴示范带 | / | 1 |
| 7 | 桥头镇 | 未涉及 | 无 | 未涉及 | 0 |
| 8 | 谢岗镇 | 吓角、格塘、新围、黄曹、芙蓉、横岭 | 水源保护区 | 吓角水源保护区 | 6 |
|  |  | 上新村、上石鼓、下石鼓、马公坑、大坡头、兵营口、吓围仔、黄猄坑、谢禾山、新屋下、横屋背 | 水源保护区 | 石鼓水源保护区 | 11 |
| 9 | 东坑镇 | 井美村、塔岗村 | 乡村振兴示范带 | / | 2 |
| 10 | 常平镇 | 桥梓村 | 乡村振兴示范带 | / | 1 |
| 11 | 寮步镇 | 浮竹山村 | 中心村 | 中心村 | 1 |
| 12 | 樟木头镇 | 未涉及 | 无 | 未涉及 | 0 |
| 13 | 大朗镇 | 未涉及 | 无 | 未涉及 | 0 |
| 14 | 黄江镇 | 未涉及 | 无 | 未涉及 | 0 |
| 15 | 清溪镇 | 金口村、婆岭村、牛湖村、大稔布村、高田塍村、新屋吓村、竹树下村 | 水源保护区 | 茅輋水库 | 7 |
|  |  | 西方村、南方村、北方村 | 水源保护区 | 契爷石水库 | 3 |
|  |  | 长山头村、新长山村、天生湖村、马滩村、罗裙埔村 | 国考断面周边 | 石马河流域（旗岭国考断面） | 5 |
|  |  | 鹌鹑薮村、新圩村、刘屋村、连屋村、杨屋村、黄屋村、企太阳村 | 中心村 | 清溪镇居民社区 | 7 |
| 16 | 凤岗镇 | 雁田社区 | 乡村振兴示范带 | / | 1 |
| 17 | 大岭山镇 | 旧飞鹅村 | 水源保护区 | 同沙水库 | 1 |
| 18 | 厚街镇 | 未涉及 | 无 | 无 | 0 |
| 19 | 沙田镇 | 横流、六和、茂隆 | 中心村、黑臭水体治理 | 中心村、黑臭水体治理 | 3 |
| 20 | 道滘镇 | 蔡白村 | 乡村振兴示范带 | / | 1 |
| 21 | 洪梅镇 | 新庄村 | 国考断面周边 | 泗盛国考断面 | 1 |
|  |  | 乌沙村 | 国考断面周边 | 泗盛国考断面 | 1 |
| 22 | 麻涌镇 | 麻三村 | 旅游风景区 | 华阳湖国家湿地公园旅游风景区 | 1 |
| 23 | 望牛墩镇 | 未涉及 | 无 | 无 | 0 |
| 24 | 中堂镇 | 道稳村 | 水源保护区 | 中堂水厂保护区 | 1 |
| 25 | 高埗镇 | 未涉及 | 无 | 未涉及 | 0 |

- 附件3

- 东莞市重点区域村庄的巩固提升任务

| 序号 | 镇 | 重点区域涉及的自然村名称 | 整治任务 | 修复/完善管网长度(m) | 新建管网长度（m） | 新增或完善接户数量 | 完成时间 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石龙镇 | 上洲村 | 雨污分流 | 5348 | 0 | 0 | 2021年 | 已完成 |
| 2 | 石龙镇 | 下洲村 | 雨污分流 | 9722 | 0 | 0 | 2021年 | 已完成 |
| 3 | 石龙镇 | 泗洲村 | 雨污分流 | 17572 | 0 | 0 | 2021年 | 已完成 |
| 4 | 石排镇 | 鲤鱼洲村 | 接户管完善 | 55 | 0 | 102 | 2021年 | 已完成 |
| 5 | 横沥镇 | 山厦村 | 管网提质修复 | 331 | 0 | 396 | 2021年 | 已完成 |
| 6 | 谢岗镇 | 上新村 | 新建雨污分流管网 | 0 | 372 | 2 | 2022年 | 未完成 |
| 7 | 谢岗镇 | 上石鼓 | 新建雨污分流管网 | 0 |  | 4 | 2022年 | 未完成 |
| 8 | 谢岗镇 | 下石鼓 | 新建雨污分流管网 | 0 |  | 3 | 2021年 | 已完成 |
| 9 | 谢岗镇 | 马公坑 | 新建雨污分流管网 | 0 |  | 2 | 2022年 | 未完成 |
| 10 | 谢岗镇 | 大坡头 | 新建雨污分流管网 | 0 |  | 3 | 2021年 | 已完成 |
| 11 | 谢岗镇 | 兵营口 | 新建雨污分流管网 | 0 |  | 1 | 2021年 | 已完成 |
| 12 | 谢岗镇 | 吓围仔 | 新建雨污分流管网 | 0 |  | 3 | 2022年 | 未完成 |
| 13 | 谢岗镇 | 黄猄坑 | 新建雨污分流管网 | 0 |  | 1 | 2022年 | 未完成 |
| 14 | 谢岗镇 | 谢禾山 | 新建雨污分流管网 | 0 |  | 1 | 2021年 | 已完成 |
| 15 | 谢岗镇 | 新屋下 | 新建雨污分流管网 | 0 |  | 1 | 2021年 | 已完成 |
| 16 | 谢岗镇 | 横屋背 | 新建雨污分流管网 | / |  | 0 | 2021年 | 已完成 |
| 17 | 谢岗镇 | 吓角 | 管网修复完善 | 0 | 1980 | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 18 | 谢岗镇 | 格塘 | 管网修复完善 | 0 |  | 6 | 2022年 | 未完成 |
| 19 | 谢岗镇 | 新围 | 管网修复完善 | 0 |  | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 20 | 谢岗镇 | 黄曹 | 管网修复完善 | 0 |  | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 21 | 谢岗镇 | 芙蓉 | 管网修复完善 | 0 |  | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 22 | 谢岗镇 | 横岭 | 管网修复完善 | 0 |  | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 23 | 东坑镇 | 井美村 | 管网提质修复 | / | / | / | 2021年 | 已完成 |
| 24 | 东坑镇 | 塔岗村 | 新建雨污分流管网 | 0 | 1460 | 375 | 2022年 | 未完成 |
| 25 | 常平镇 | 桥梓村 | 管网提质修复 | / | / | / | 2021年 | 已完成 |
| 26 | 寮步镇 | 浮竹山村 | 管网修复完善 | 900 | 0 | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 27 | 清溪镇 | 金口村 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 8645 | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 28 | 清溪镇 | 婆岭村 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 6188 | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 29 | 清溪镇 | 牛湖村 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 6771 | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 30 | 清溪镇 | 大稔布村 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 23408 | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 31 | 清溪镇 | 高田塍村 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 5074 | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 32 | 清溪镇 | 新屋吓村 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 2387 | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 33 | 清溪镇 | 竹树下村 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 3960 | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 34 | 清溪镇 | 西方村 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 4667 | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 35 | 清溪镇 | 南方村 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 4208 | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 36 | 清溪镇 | 北方村 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 4685 | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 37 | 清溪镇 | 长山头村 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 8203 | 0 | 2021年 | 已完成 |
| 38 | 清溪镇 | 新长山村 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 7602 | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 39 | 清溪镇 | 天生湖村 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 11934 | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 40 | 清溪镇 | 马滩村 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 6506 | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 41 | 清溪镇 | 罗裙埔村 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 10166 | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 42 | 清溪镇 | 鹌鹑薮村 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 4332 | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 43 | 清溪镇 | 新圩村 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 1927 | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 44 | 清溪镇 | 刘屋村 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 3341 | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 45 | 清溪镇 | 连屋村 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 4632 | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 46 | 清溪镇 | 杨屋村 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 3819 | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 47 | 清溪镇 | 黄屋村 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 2015 | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 48 | 清溪镇 | 企太阳村 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 955 | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 49 | 凤岗镇 | 雁田社区 | 管网提质修复 | / | / | / | 2021年 | 已完成 |
| 50 | 沙田镇 | 横流 | 管网提质修复 | 65 | / | / | 2021年 | 已完成 |
| 51 | 沙田镇 | 六和 | 黑臭水体治理 | / | / | / | 2022年 | 未完成 |
| 52 | 沙田镇 | 茂隆 | 黑臭水体治理 | 47 | / | / | 2022年 | 未完成 |
| 53 | 洪梅镇 | 新庄村 | 管网提质修复 | 200 | 0 | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 54 | 洪梅镇 | 乌沙村 | 管网提质修复 | 4300 | 0 | 0 | 2021年 | 已完成 |
| 55 | 麻涌镇 | 麻三村 | 管网提质修复 | 400 | 0 | 0 | 2022年 | 未完成 |
| 56 | 中堂镇 | 道稳村 | 管网提质修复 | 0 | 2031 | 82 | 2022年 | 未完成 |
| 57 | 石碣镇 | 唐洪村 | 主支管延伸/接户管完善 | 10151 | 0 | 192 | 2023年 | 未完成 |
| 合计 |  |  |  | 49090.8 | 141269.9375 | 1174 |  |  |

- 附件4

- 东莞市各镇管网修复完善工程清单

| 序号 | 镇 | 行政村数 | 自然村数 | 自然村 | 户籍人口数 | 常住人口数 | 目前采用的治理模式 | 已建设施实际日处理量（t/d) | 入户覆盖率（%） | 存在主要问题 | 提升改造工程类别 | 管网修复/完善 |  |  |  | 计划完成时间 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管网修复类型 | 修复/完善管网长度(m) | 新建管网长度(m) | 新增或完善接户数量 |  |  |  |
| 1 | 石碣镇 | 14 | 74 | 唐洪村 | 1929 | 5516 | 纳污水处理厂 | 160000 | 33 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 10151 | 0 | 192 | 2023年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 东祠村 | 1343 | 8600 | 纳污水处理厂 |  | 21 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 2382 | 0 | 91 | 2024年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 陈屋村 | 1221 | 6500 | 纳污水处理厂 |  | 21 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 1817 | 0 | 70 | 2024年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 家仁村 | 636 | 3400 | 纳污水处理厂 |  | 21 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 986 | 0 | 38 | 2024年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 脉洲村 | 721 | 3500 | 纳污水处理厂 |  | 22 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 1595 | 0 | 62 | 2024年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 上一村 | 1223 | 4474 | 纳污水处理厂 |  | 6 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 15304 | 0 | 20 | 2024年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 下一村 | 1073 | 3925 | 纳污水处理厂 |  | 30 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 4203 | 0 | 96 | 2024年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 石碣二村 | 1089 | 3981 | 纳污水处理厂 |  | 2 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 165 | 0 | 5 | 2024年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 石碣三村 | 894 | 3269 | 纳污水处理厂 |  | 29 | 缺乏接户管、雨污合流、明渠黑臭 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 2348 | 0 | 81 | 2024年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 石碣四村 | 1537 | 1621 | 纳污水处理厂 |  | 11 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 3268 | 0 | 55 | 2024年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 俄村 | 251 | 910 | 纳污水处理厂 |  | 27 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 4700 | 0 | 18 | 2024年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 翟屋村 | 244 | 400 | 纳污水处理厂 |  | 93 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 6120 | 0 | 306 | 2025年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 甲塘村 | 1048 | 7000 | 纳污水处理厂 |  | 99 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 12600 | 0 | 630 | 2025年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 新维里村 | 721 | 2000 | 纳污水处理厂 |  | 85 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 3510 | 0 | 176 | 2025年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 村美村 | 306 | 600 | 纳污水处理厂 |  | 97 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 2340 | 0 | 192 | 2025年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 胡屋村 | 410 | 1000 | 纳污水处理厂 |  | 96 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 5850 | 0 | 480 | 2025年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 洲头村 | 665 | 2500 | 纳污水处理厂 |  | 86 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 12840 | 0 | 329 | 2024年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 坣贝村 | 205 | 2500 | 纳污水处理厂 |  | 85 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 7906 | 0 | 143 | 2024年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 新村村 | 387 | 1000 | 纳污水处理厂 |  | 87 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 11301 | 0 | 217 | 2024年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 沙洲村 | 658 | 1500 | 纳污水处理厂 |  | 58 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 8853 | 0 | 108 | 2024年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 沙路村 | 486 | 1000 | 纳污水处理厂 |  | 98 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 9150 | 0 | 458 | 2025年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 横滘一村 | 501 | 620 | 纳污水处理厂 |  | 28 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 10169 | 0 | 38 | 2023年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 横滘二村 | 343 | 450 | 纳污水处理厂 |  | 23 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 5614 | 0 | 24 | 2023年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 横滘三村 | 376 | 500 | 纳污水处理厂 |  | 21 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 3434 | 0 | 22 | 2023年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 横滘四村 | 322 | 500 | 纳污水处理厂 |  | 37 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 2020 | 0 | 34 | 2023年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 横滘五村 | 276 | 450 | 纳污水处理厂 |  | 8 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 2581 | 0 | 6 | 2023年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 六村 | 372 | 520 | 纳污水处理厂 |  | 65 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 3936 | 0 | 75 | 2021年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 鹤田厦一村 | 421 | 2359 | 纳污水处理厂 |  | 79 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 4888 | 0 | 109 | 2023年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 鹤田厦二村 | 336 | 2274 | 纳污水处理厂 |  | 79 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 3931 | 0 | 88 | 2023年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 鹤田厦三村 | 561 | 2501 | 纳污水处理厂 |  | 79 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 6163 | 0 | 138 | 2023年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 鹤田厦四村 | 376 | 2316 | 纳污水处理厂 |  | 79 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 4037 | 0 | 90 | 2023年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 鹤田厦五村 | 410 | 2350 | 纳污水处理厂 |  | 79 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 4711 | 0 | 105 | 2023年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 叶屋 | 208 | 1328 | 纳污水处理厂 |  | 97 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 4680 | 0 | 234 | 2025年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 黎屋 | 330 | 740 | 纳污水处理厂 |  | 98 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 10350 | 0 | 518 | 2025年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 榴洲 | 1055 | 4255 | 纳污水处理厂 |  | 54 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 10711 | 0 | 175 | 2023年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 西河 | 976 | 4096 | 纳污水处理厂 |  | 99 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 20160 | 0 | 1008 | 2025年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 何屋基 | 637 | 1137 | 纳污水处理厂 |  | 39 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 3239 | 0 | 77 | 2023年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 陈屋基 | 350 | 870 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 4513 | 0 | 350 | 2023年 | 目前污水已集中处理，接下来是完善雨污分流，接污水，改立管 |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 宋屋 | 289 | 809 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 缺乏接户管、雨污合流，生活污水直排 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 5850 | 0 | 289 | 2025年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 汴州 | 128 | 548 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 2130 | 0 | 128 | 2025年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 叶屋基 | 870 | 3670 | 纳污水处理厂 |  | 54 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 21600 | 0 | 1080 | 2025年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 南沙头 | 514 | 708 | 纳污水处理厂 |  | 42 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 2776 | 0 | 74 | 2025年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 林屋洲 | 401 | 832 | 纳污水处理厂 |  | 42 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 2019 | 0 | 54 | 2025年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 陈屋 | 744 | 1581 | 纳污水处理厂 |  | 42 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 3737 | 0 | 100 | 2025年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 黄屋 | 327 | 532 | 纳污水处理厂 |  | 42 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 1467 | 0 | 39 | 2025年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 塘面坊 | 414 | 1250 | 纳污水处理厂 |  | 42 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 2271 | 0 | 61 | 2025年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 彭屋 | 200 | 534 | 纳污水处理厂 |  | 42 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 1199 | 0 | 32 | 2025年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 杜屋 | 222 | 460 | 纳污水处理厂 |  | 42 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 1277 | 0 | 34 | 2025年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 苏屋 | 353 | 740 | 纳污水处理厂 |  | 43 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 1892 | 0 | 51 | 2025年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 中股 | 239 | 882 | 纳污水处理厂 |  | 43 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 1183 | 0 | 32 | 2025年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 石围 | 510 | 270 | 纳污水处理厂 |  | 20 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 1176 | 0 | 31 | 2023年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 上三坊 | 370 | 360 | 纳污水处理厂 |  | 20 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 858 | 0 | 22 | 2023年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 沙头 | 382 | 170 | 纳污水处理厂 |  | 20 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 889 | 0 | 23 | 2023年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 向北 | 322 | 180 | 纳污水处理厂 |  | 20 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 727 | 0 | 19 | 2023年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 南边围 | 661 | 1380 | 纳污水处理厂 |  | 20 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 1485 | 0 | 39 | 2023年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 松园 | 230 | 310 | 纳污水处理厂 |  | 20 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 495 | 0 | 13 | 2023年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 下二队 | 243 | 230 | 纳污水处理厂 |  | 21 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 565 | 0 | 15 | 2023年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 桔洲陈屋 | 193 | 3121 | 纳污水处理厂 |  | 18 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 782 | 0 | 10 | 2022年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 桔洲黄屋 | 178 | 2016 | 纳污水处理厂 |  | 17 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 824 | 0 | 10 | 2022年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 桔洲李屋 | 463 | 4626 | 纳污水处理厂 |  | 17 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 1942 | 0 | 24 | 2022年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 桔洲新围 | 409 | 3411 | 纳污水处理厂 |  | 17 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 1872 | 0 | 23 | 2022年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 桔洲旧围 | 435 | 3518 | 纳污水处理厂 |  | 17 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 1914 | 0 | 23 | 2022年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 大围 | 483 | 2027 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 3284 | 0 | 483 | 2024年 | 目前污水已集中处理，接下来是完善雨污分流，接污水，改立管 |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 石地塘 | 323 | 1798 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 2376 | 0 | 323 | 2024年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 田厦 | 338 | 1968 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 2702 | 0 | 338 | 2024年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 三座楼 | 298 | 2360 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 2166 | 0 | 298 | 2024年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 涌口一村 | 768 | 3400 | 纳污水处理厂 |  | 95 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 9954 | 0 | 211 | 2022年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 涌口二村 | 712 | 2800 | 纳污水处理厂 |  | 95 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 8828 | 0 | 187 | 2022年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 涌口三村 | 449 | 2100 | 纳污水处理厂 |  | 96 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 5135 | 0 | 109 | 2022年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 西边 | 835 | 7233 | 纳污水处理厂 |  | 25 | 缺乏接户管、雨污合流、明渠有垃圾、积水有异味 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 11316 | 0 | 208 | 2021年 | 目前污水已集中处理，接下来是完善雨污分流，接污水，改立管 |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 南边 | 780 | 6470 | 纳污水处理厂 |  | 28 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 11969 | 0 | 220 | 2022年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 香亭 | 553 | 4870 | 纳污水处理厂 |  | 28 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 8433 | 0 | 155 | 2022年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 黄泗围村 | 601 | 2500 | 纳污水处理厂 |  | 47 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 4650 | 0 | 80 | 2022年 |  |  |
|  | 石碣镇 |  |  | 大洲村 | 156 | 1200 | 纳污水处理厂 |  | 48 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 1142 | 0 | 20 | 2022年 |  |  |
| 2 | 石龙镇 | 7 | 19 | 一村 | 259 | 1700 | 纳污水处理厂 | 20000 | 50 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 57215 | 0 | 30 | 2022年 |  |  |
|  | 石龙镇 |  |  | 二村 | 334 | 1362 | 纳污水处理厂 |  | 50 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 |  | 0 | 30 | 2022年 |  |  |
|  | 石龙镇 |  |  | 三村 | 348 | 1830 | 纳污水处理厂 |  | 50 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 |  | 0 | 30 | 2022年 |  |  |
|  | 石龙镇 |  |  | 四村 | 311 | 1800 | 纳污水处理厂 |  | 50 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 |  | 0 | 30 | 2022年 |  |  |
|  | 石龙镇 |  |  | 五村 | 342 | 1920 | 纳污水处理厂 |  | 50 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 |  | 0 | 30 | 2022年 |  |  |
|  | 石龙镇 |  |  | 六村 | 445 | 2110 | 纳污水处理厂 |  | 50 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 10747 | 0 | 30 | 2021年 |  |  |
|  | 石龙镇 |  |  | 上洲 | 440 | 9200 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 5348 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 石龙镇 |  |  | 下洲 | 629 |  | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 9722 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 石龙镇 |  |  | 泗洲 | 784 |  | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 17572 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 石龙镇 |  |  | 官厅 | 472 | 15000 | 纳污水处理厂 | 200000 | 0 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 9083 | 0 | 472 | 2023年 |  |  |
|  | 石龙镇 |  |  | 新围 | 516 |  | 纳污水处理厂 |  | 0 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 6095 | 0 | 100 | 2024年 |  |  |
|  | 石龙镇 |  |  | 徐棉 | 460 |  | 纳污水处理厂 |  | 80 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 6086 | 0 | 50 | 2023年 |  |  |
|  | 石龙镇 |  |  | 李屋 | 679 |  | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 0 | 0 | 2025年 | 道路狭窄、房屋老旧，目前完成暗渠化收集，暂时保留总口截流排至南畬朗污水处理厂 |  |
|  | 石龙镇 |  |  | 麦边 | 321 |  | 纳污水处理厂 |  | 0 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 17490 | 0 | 70 | 2023年 |  |  |
|  | 石龙镇 |  |  | 下甲 | 702 |  | 纳污水处理厂 |  | 0 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 14032 | 0 | 200 | 2024年 |  |  |
|  | 石龙镇 |  |  | 忠围村 | 1067 | 3067 | 纳污水处理厂 | 160000 | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 0 | 0 | 2025年 | 道路狭窄、房屋老旧，目前完成暗渠化收集，暂时保留总口截流排至沙腰污水处理厂 |  |
|  | 石龙镇 |  |  | 林屋村 | 719 | 2871 | 纳污水处理厂 |  | 0 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 7654 | 0 | 200 | 2025年 |  |  |
|  | 石龙镇 |  |  | 新维村 | 668 | 3300 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 0 | 0 | 2025年 | 道路狭窄、房屋老旧，目前完成暗渠化收集，暂时保留总口截流排至沙腰污水处理厂 |  |
|  | 石龙镇 |  |  | 蒲溪村 | 642 | 1092 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 0 | 0 | 2025年 | 道路狭窄、房屋老旧，目前完成暗渠化收集，暂时保留总口截流排至沙腰污水处理厂 |  |
| 3 | 茶山镇 | 16 | 57 | 上元村第一村民小组 | 928 | 1500 | 纳污水处理厂 | 65000 | 55 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 1935 | 310 | 2025年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 上元村第二村民小组 | 1045 | 1500 | 纳污水处理厂 |  | 50 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 1935 | 341 | 2025年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 上元村上周塘村民小组 | 782 | 1500 | 纳污水处理厂 |  | 50 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 1935 | 258 | 2025年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 上元村下周塘村民小组 | 699 | 1500 | 纳污水处理厂 |  | 60 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 1935 | 237 | 2025年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 茶山村第一村民小组 | 752 | 2000 | 纳污水处理厂 |  | 60 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 5635 | 251 | 2025年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 茶山村第二村民小组 | 587 | 1500 | 纳污水处理厂 |  | 55 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 5635 | 204 | 2025年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 茶山村第三村民小组 | 576 | 1500 | 纳污水处理厂 |  | 55 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 5635 | 197 | 2025年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 下朗村村民委员会 | 1570 | 8000 | 纳污水处理厂 |  | 60 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 10087 | 550 | 2025年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 横江村横江村民小组 | 2139 | 2687 | 纳污水处理厂 |  | 65 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 2036 | 753 | 2025年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 横江村坑口村民小组 | 856 | 1348 | 纳污水处理厂 |  | 65 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 2036 | 310 | 2025年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 横江村棠里村民小组 | 456 | 840 | 纳污水处理厂 |  | 60 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 2036 | 155 | 2025年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 卢边村第一村民小组 | 1117 | 5853 | 纳污水处理厂 |  | 65 | 村落雨污分流不彻底，存在黑臭水体 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 3047 | 370 | 2025年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 卢边村第二村民小组 | 825 | 4325 | 纳污水处理厂 |  | 60 | 村落雨污分流不彻底，存在黑臭水体 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 3047 | 279 | 2025年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 卢边村第三村民小组 | 1050 | 5502 | 纳污水处理厂 |  | 65 | 村落雨污分流不彻底，存在黑臭水体 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 3047 | 344 | 2025年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 寒溪水村村民委员会 | 1060 | 6500 | 纳污水处理厂 |  | 50 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 7354 | 320 | 2025年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 增埗村沙墩村民小组 | 3482 | 11000 | 纳污水处理厂 |  | 50 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 6892 | 1161 | 2025年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 增埗村卢屋村民小组 | 2652 | 9000 | 纳污水处理厂 |  | 60 | 村落雨污分流不彻底，存在黑臭水体 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 6892 | 538 | 2025年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 增埗村塘边村民小组 | 1689 | 5000 | 纳污水处理厂 |  | 60 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 6892 | 507 | 2024年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 京山村第一村民小组 | 438 | 2012 | 纳污水处理厂 |  | 65 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 766 | 166 | 2024年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 京山村第二村民小组 | 515 | 2348 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 766 | 139 | 2024年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 京山村第三村民小组 | 300 | 1390 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 766 | 91 | 2024年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 京山村第四村民小组 | 236 | 1354 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 766 | 78 | 2024年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 京山村第五村民小组 | 338 | 1868 | 纳污水处理厂 |  | 75 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 766 | 111 | 2024年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 京山村第六村民小组 | 265 | 1723 | 纳污水处理厂 |  | 75 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 766 | 87 | 2024年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 京山村第七村民小组 | 267 | 2110 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 766 | 87 | 2023年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 京山村第八村民小组 | 339 | 1921 | 纳污水处理厂 |  | 60 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 766 | 113 | 2023年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 粟边村粟边村民小组 | 1604 | 5401 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 6967 | 560 | 2023年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 粟边村游屋村民小组 | 376 | 1266 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 6967 | 136 | 2023年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 粟边村何屋村民小组 | 200 | 674 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 6967 | 73 | 2023年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 刘黄村第一村民小组 | 233 | 1000 | 纳污水处理厂 |  | 65 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 2045 | 74 | 2023年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 刘黄村第二村民小组 | 387 | 1500 | 纳污水处理厂 |  | 65 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 2045 | 120 | 2023年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 刘黄村第三村民小组 | 210 | 1000 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 2045 | 72 | 2023年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 刘黄村第四村民小组 | 208 | 1000 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 2045 | 66 | 2023年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 孙屋村村民委员会 | 724 | 2000 | 纳污水处理厂 |  | 75 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 3808 | 225 | 2023年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 超朗村上围村民小组 | 619 | 2500 | 纳污水处理厂 |  | 80 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 1796 | 220 | 2022年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 超朗村下围村民小组 | 778 | 4500 | 纳污水处理厂 |  | 80 | 村落雨污分流不彻底，污水直排，存在黑臭水体 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 1796 | 255 | 2022年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 超朗村陈屋村民小组 | 374 | 1000 | 纳污水处理厂 |  | 85 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 1796 | 140 | 2022年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 超朗村叶屋村民小组 | 415 | 1000 | 纳污水处理厂 |  | 85 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 1796 | 153 | 2022年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 超朗村孙屋村民小组 | 142 | 400 | 纳污水处理厂 |  | 85 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 1796 | 45 | 2022年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 超朗村麦屋村民小组 | 292 | 800 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 1796 | 97 | 2022年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 超朗村韩边村民小组 | 220 | 3000 | 纳污水处理厂 |  | 85 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 1796 | 72 | 2022年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 超朗村新塘村民小组 | 233 | 2000 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 1796 | 84 | 2022年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 南社村东方村民小组 | 744 | 1602 | 纳污水处理厂 | 200000 | 70 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 2101 | 219 | 2024年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 南社村南方村民小组 | 641 | 1410 | 纳污水处理厂 |  | 60 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 2101 | 197 | 2024年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 南社村西方村民小组 | 637 | 1426 | 纳污水处理厂 |  | 55 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 2101 | 196 | 2024年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 南社村北一村民小组 | 452 | 1430 | 纳污水处理厂 |  | 55 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 2101 | 136 | 2024年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 南社村北二村民小组 | 545 | 1501 | 纳污水处理厂 |  | 60 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 2101 | 166 | 2024年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 南社村上巷村民小组 | 590 | 1423 | 纳污水处理厂 |  | 60 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 2101 | 181 | 2024年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 南社村上边村民小组 | 269 | 1208 | 纳污水处理厂 |  | 60 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 2101 | 88 | 2024年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 塘角村塘一村民小组 | 528 | 3669 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 1543 | 172 | 2024年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 塘角村对塘村民小组 | 584 | 3422 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 生活污水明渠排放 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 1543 | 197 | 2024年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 塘角村围面村民小组 | 415 | 3121 | 纳污水处理厂 |  | 65 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 1543 | 135 | 2024年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 塘角村塘四村民小组 | 610 | 3763 | 纳污水处理厂 |  | 65 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 1543 | 191 | 2024年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 塘角村水围村民小组 | 724 | 4138 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 1543 | 212 | 2024年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 塘角村霞坑村民小组 | 427 | 3887 | 纳污水处理厂 |  | 65 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 1543 | 126 | 2024年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 博头村村民委员会 | 711 | 2300 | 纳污水处理厂 |  | 98 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 11112 | 224 | 2021年 |  |  |
|  | 茶山镇 |  |  | 冲美村村民委员会 | 835 | 4400 | 纳污水处理厂 |  | 80 | 村落雨污分流不彻底 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 3003 | 286 | 2021年 |  |  |
| 4 | 石排镇 | 18 | 70 | 上一 | 116 | 550 | 纳污水处理厂 | 100000 | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 62 | 0 | 40 | 2022年 | 目前接入南畲塱污水处理厂，新建约41公里农村雨污分流管道，石排没有污水处理厂，这个24万吨是和其他镇街共用的，我们应该只用10万左右， |  |
|  | 石排镇 |  |  | 上二 | 150 | 680 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流，末端截污已建成但是存在一段明渠接入管网 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 62 | 0 | 56 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 上三 | 226 | 1100 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 62 | 0 | 79 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 下一 | 262 | 1180 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 832 | 0 | 77 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 下二 | 411 | 1658 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 832 | 0 | 137 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 新曾 | 689 | 4100 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 457 | 0 | 225 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 叶一 | 450 | 2415 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 132 | 0 | 148 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 叶二 | 437 | 2331 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 132 | 0 | 152 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 王屋 | 433 | 3965 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 810 | 0 | 144 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 潭溪 | 672 | 4250 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 136 | 0 | 228 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 下沙 | 1147 | 5800 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 128 | 0 | 384 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 上沙 | 571 | 4500 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 41 | 0 | 190 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 刘屋 | 454 | 4700 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 9 | 0 | 153 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 杨屋 | 588 | 2800 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 10 | 0 | 194 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 利屋 | 784 | 5933 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 730 | 0 | 252 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 沙迳 | 608 | 4873 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 460 | 0 | 189 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 庙一 | 419 | 3943 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 433 | 0 | 131 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 庙二 | 506 | 4773 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 217 | 0 | 159 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 庙三 | 293 | 2732 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 213 | 0 | 88 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 谭唇 | 246 | 946 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 367 | 0 | 84 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 圩上街 | 604 | 1506 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 280 | 0 | 189 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 圩下街 | 443 | 1146 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 375 | 0 | 137 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 屋吓 | 443 | 1433 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流，生活污水直排 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 297 | 0 | 137 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 徐屋 | 441 | 942 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 343 | 0 | 141 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 大围一 | 712 | 1512 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 302 | 0 | 213 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 大围二 | 357 | 1058 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流，生活污水直排 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 403 | 0 | 120 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 大围三 | 604 | 1305 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 435 | 0 | 174 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 丙间 | 470 | 973 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流，生活污水直排 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 289 | 0 | 139 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 杨屋 | 328 | 1328 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流，存在黑臭水体 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 327 | 0 | 99 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 刘屋 | 521 | 1252 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 378 | 0 | 147 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 罗屋 | 458 | 956 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流，生活污水直排 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 223 | 0 | 149 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 福隆庄 | 727 | 1229 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流，生活污水直排 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 20 | 0 | 267 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 上围 | 215 | 433 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 188 | 0 | 145 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 下围 | 437 | 872 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 221 | 0 | 138 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 村尾 | 330 | 673 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 40 | 0 | 283 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 新围 | 500 | 1080 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 136 | 0 | 67 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 村头 | 406 | 872 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 245 | 0 | 136 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 木丁 | 852 | 1820 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 215 | 0 | 104 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 黄家壆 | 2029 | 7548 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 878 | 0 | 640 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 赤坎 | 1504 | 5106 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 4049 | 0 | 491 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 向西 | 1290 | 17000 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 2766 | 0 | 378 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 邓屋 | 1783 | 2480 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流，污水明渠 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 1536 | 0 | 567 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 李屋 | 1109 | 2230 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 985 | 0 | 356 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 廖屋 | 634 | 1250 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流，污水明渠 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 2140 | 0 | 195 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 田寮 | 2115 | 8900 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流，生活污水直排 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 2358 | 0 | 646 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 上宝潭 | 450 | 2150 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 131 | 0 | 130 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 下宝潭 | 262 | 780 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 217 | 0 | 85 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 横山 | 387 | 1000 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 241 | 0 | 119 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 钟屋 | 332 | 1150 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 13 | 0 | 111 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 谢屋 | 626 | 2850 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 600 | 0 | 190 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 砖窑头 | 156 | 250 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 14 | 0 | 49 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 谷吓 | 694 | 3527 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 1671 | 0 | 216 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 村头 | 112 | 300 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 398 | 0 | 31 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 石井 | 483 | 4300 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 315 | 0 | 147 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 孔屋 | 426 | 2600 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 160 | 0 | 130 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 树吓 | 306 | 1800 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 221 | 0 | 94 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 塘面 | 519 | 1350 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 634 | 0 | 156 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 楼下 | 683 | 1380 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 390 | 0 | 211 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 上汴 | 346 | 1150 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 27 | 0 | 95 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 塘尾 | 1143 | 7588 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 886 | 0 | 368 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 李家坊 | 973 | 4000 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 1162 | 0 | 291 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 田边 | 736 | 3000 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 838 | 0 | 231 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 盘岭 | 225 | 1000 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 88 | 0 | 70 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 水吉 | 557 | 2800 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 342 | 0 | 175 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 石贝 | 366 | 2000 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 595 | 0 | 113 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 中坑 | 2443 | 6362 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流，生活污水直排 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 2334 | 0 | 772 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 南边 | 560 | 1820 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流，生活污水直排 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 127 | 0 | 163 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 西边 | 550 | 1946 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 770 | 0 | 188 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 水围 | 543 | 1834 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 1176 | 0 | 159 | 2022年 |  |  |
|  | 石排镇 |  |  | 鲤鱼洲 | 327 | 60 | 纳污水处理厂 | 40 | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 55 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
| 5 | 企石镇 | 19 | 62 | 铁炉坑委会绿兰岗村 | 433 | 812 | 纳污水处理厂 | 57300 | 100 | / | 管网修复完善 | 管网提质 | 0 | 2600 | / | 2022年 |  |  |
|  | 企石镇 |  |  | 铁炉坑委会中心围 | 1010 | 2110 | 纳污水处理厂 |  | 100 | / | 管网修复完善 | 管网提质 | 0 | 3500 | / | 2022年 |  |  |
|  | 企石镇 |  |  | 江边村委会大围 | 350 | 1250 | 纳污水处理厂 |  | 100 | / | 管网修复完善 | 管网提质 | 0 | 160 | / | 2022年 |  |  |
|  | 企石镇 |  |  | 宝石社区 | 324 | 120 | 纳污水处理厂 |  | 100 | / | 管网修复完善 | 管网提质 | 0 | 2100 | / | 2022年 |  |  |
|  | 企石镇 |  |  | 企石村委会旧围 | 186 | 110 | 纳污水处理厂 |  | 100 | / | 管网修复完善 | 管网提质 | 0 | 260 | / | 2022年 |  |  |
| 6 | 横沥镇 | 16 | 36 | 山厦村 | 1219 | 14053 | 纳污水处理厂 | 120000 | 60 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 331 | 0 | 396 | 2022年 |  |  |
|  | 横沥镇 |  |  | 贝冲 | 453 | 6560 | 纳污水处理厂 |  | 30 | 村落雨污分流不彻底，生活污水直排 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 3838 | 0 | 138 | 2022年 |  |  |
|  | 横沥镇 |  |  | 水边 | 2056 | 7378 | 纳污水处理厂 |  | 20 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 8761 | 0 | 618 | 2022年 |  |  |
|  | 横沥镇 |  |  | 新围 | 353 | 4036 | 纳污水处理厂 |  | 25 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 14064 | 0 | 104 | 2022年 |  |  |
|  | 横沥镇 |  |  | 上车岗 | 827 | 6095 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 14266 | 0 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 横沥镇 |  |  | 村头村 | 2653 | 19498 | 纳污水处理厂 |  | 20 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 16797 | 0 | 763 | 2022年 |  |  |
|  | 横沥镇 |  |  | 罗屋 | 284 | 5100 | 纳污水处理厂 |  | 30 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 4419 | 0 | 79 | 2022年 |  |  |
|  | 横沥镇 |  |  | 大村 | 882 | 4862 | 纳污水处理厂 |  | 22 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 9474 | 0 | 286 | 2022年 |  |  |
|  | 横沥镇 |  |  | 村尾村 | 1843 | 35850 | 纳污水处理厂 |  | 35 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 5723 | 0 | 548 | 2022年 |  |  |
| 7 | 桥头镇 | 16 | 21 | 大洲村 | 3670 | 15000 | 纳入一体化污水处理站 | 12512 | 0 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 14245 | 14245 | 1218 | 2022年 |  |  |
|  | 桥头镇 |  |  | 田头角村 | 860 | 4500 | 纳入一体化污水处理站 |  | 0 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 5621 | 5621 | 295 | 2022年 |  |  |
|  | 桥头镇 |  |  | 禾坑村 | 1098 | 3000 | 纳入一体化污水处理站 |  | 0 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 5182 | 5182 | 334 | 2022年 |  |  |
| 8 | 谢岗镇 | 12 | 79 | 新青村 | 71 | 80 | 纳污水处理厂 | 60000 | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 4060 | 18 | 2025年 | ①全镇所有自然村2021年年已完成内部雨污分流改造（三旧改造村实现总口截污、大敦一队和二队采用资源化利用)。 ②计划时间为“/”的自然村已彻底雨污分流，或为三旧改造村和资源化利用村，内部雨污分流改造和三旧改造同步进行。 ③计划完成时间有两个的，如：“2022年、2025年”，代表2022年完成管网完善工作；2025年完成雨污分流改造查漏补缺工作。 ④2022年，除下渡、寨凹村计划完成雨污分流改造查漏补缺工作外，其他村完成的是污水主干管。 ⑤新建管网长度为2021年完成的石马河EPC+O谢岗镇雨污分流和次支管网长度，共计约65公里。 ⑥2022年-2025年我镇计划新建雨污分流查漏补缺污水管网约12公里（该数据为估算数据，因地块摸排工作尚未完成，暂时无法细化到各村）。 |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 井水园 | 154 | 176 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 主支管延伸 | 0 |  | 44 | 2021年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 榕树头 | 252 | 293 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏 | 管网修复完善 | 主干管 | 92 |  | 68 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 上麦园 | 113 | 179 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏 | 管网修复完善 | 主干管 | 110 |  | 28 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 水口围 | 84 | 78 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 无 | / | / | 0 |  | 26 | 2021年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 下边头 | 203 | 195 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏 | 管网修复完善 | 主干管 | 104 |  | 59 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 下麦园 | 203 | 221 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏 | 管网修复完善 | 主干管 | 100 |  | 55 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 窑贝 | 171 | 125 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏 | 管网修复完善 | 主干管 | 106 |  | 48 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 旧屋 | 251 | 212 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏 | 管网修复完善 | 主干管 | 100 |  | 62 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 离屋 | 280 | 307 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏 | 管网修复完善 | 主干管 | 82 |  | 82 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 排一 | 160 | 129 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏 | 管网修复完善 | 主干管 | 118 |  | 37 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 排二 | 125 | 143 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏 | 管网修复完善 | 主干管 | 106 |  | 30 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 排三 | 122 | 136 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏 | 管网修复完善 | 主干管 | 95 |  | 30 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 南门 | 206 | 182 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏 | 管网修复完善 | 主干管 | 109 |  | 77 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 北门 | 208 | 210 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏 | 管网修复完善 | 主干管 | 102 |  | 62 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 横巷 | 327 | 295 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 主支管延伸 | 0 |  | 94 | 2021年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 上巷 | 323 | 282 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏、村落雨污分流 | 管网修复完善、新建雨污分流管网 | 主干管\接户管完善 | 117 |  | 102 | 2022年、2025年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 中巷 | 242 | 186 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏、村落雨污分流 | 管网修复完善、新建雨污分流管网 | 主干管\接户管完善 | 107 |  | 80 | 2022年、2025年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 下巷 | 302 | 287 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏、村落雨污分流 | 管网修复完善、新建雨污分流管网 | 主干管\接户管完善 | 113 |  | 99 | 2022年、2025年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 新屋 | 99 | 75 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏 | 管网修复完善 | 主干管 | 101 |  | 28 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 吓园 | 246 | 201 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏 | 管网修复完善 | 主干管 | 130 |  | 68 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 石头围 | 248 | 182 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏 | 管网修复完善 | 主干管 | 82 |  | 58 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 排四 | 62 | 48 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏 | 管网修复完善 | 主干管 | 94 |  | 25 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 窑上 | 216 | 315 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 1620 | 63 | 2024年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 窑下 | 169 | 820 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 无 | / | / | 0 |  | 41 | 2021年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 公路新村 | 208 | 315 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 |  | 57 | 2024年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 长江头 | 187 | 963 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 2670 | 53 | 2023年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 井水龙 | 210 | 1038 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 |  | 59 | 2023年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 五和井 | 171 | 978 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 |  | 55 | 2023年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 新围仔 | 114 | 559 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 |  | 33 | 2023年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 黄毛岭 | 103 | 486 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 |  | 31 | 2023年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 榕树岭 | 107 | 542 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 |  | 28 | 2023年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 第一 | 296 | 524 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏 | 管网修复完善 | 主干管 | 653 | 2840 | 102 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 第二 | 345 | 503 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏、村落雨污分流 | 管网修复完善、新建雨污分流管网 | 主干管\接户管完善 | 653 |  | 50 | 2022年、2025年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 第三 | 307 | 522 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 主支管延伸 | 0 |  | 93 | 2021年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 第四 | 157 | 512 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 主支管延伸 | 0 |  | 99 | 2021年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 第五 | 137 | 150 | 纳污水处理厂 |  | 0 | 截污主管管道起伏、渗漏 | 管网修复完善 | 主干管 | 653 |  | 41 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 谢山 | 761 | 6456 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏、村落雨污分流 | 管网修复完善、新建雨污分流管网 | 主干管\接户管完善 | 780 | 9960 | 301 | 2022年、2025年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 林屋边 | 243 | 263 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏、村落雨污分流 | 管网修复完善、新建雨污分流管网 | 主干管\接户管完善 | 1500 | 7530 | 74 | 2022年、2025年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 红旗 | 471 | 475 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 无 | / | / | 0 |  | 146 | 2021年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 吓村 | 206 | 236 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏 | 管网修复完善 | 主干管 | 1500 |  | 55 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 岭贝 | 410 | 415 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 主支管延伸 | 0 |  | 105 | 2021年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 红地堂 | 211 | 236 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 主支管延伸 | 0 |  | 61 | 2021年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 高屋 | 421 | 427 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 主支管延伸 | 0 |  | 123 | 2021年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 东风 | 462 | 467 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 主支管延伸 | 0 |  | 135 | 2021年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 南便 | 401 | 410 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 主支管延伸 | 0 |  | 121 | 2021年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 三角元 | 280 | 293 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 主支管延伸 | 0 |  | 85 | 2021年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 树山 | 377 | 387 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 主支管延伸 | 0 |  | 125 | 2021年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 第一 | 223 | 243 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 主支管延伸 | 0 | 12420 | 100 | 2021年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 第二 | 210 | 348 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 |  | 65 | 2024年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 第三 | 426 | 437 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 |  | 131 | 2024年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 第四 | 227 | 398 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 |  | 74 | 2024年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 第五 | 341 | 370 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏、村落雨污分流 | 管网修复完善、新建雨污分流管网 | 主干管\接户管完善 | 1720 |  | 112 | 2024年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 第六 | 279 | 300 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 主支管延伸 | 0 |  | 100 | 2021年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 第七 | 271 | 368 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 主支管延伸 | 0 |  | 83 | 2021年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 吓角 | 903 | 1650 | 纳污水处理厂 |  | 45 | 截污主管管道起伏、渗漏、村落雨污分流 | 管网修复完善、新建雨污分流管网 | 主干管\接户管完善 | 1980 | 5620 | 342 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 格塘 | 452 | 785 | 纳污水处理厂 |  | 50 | 截污主管管道起伏、渗漏、村落雨污分流 | 管网修复完善、新建雨污分流管网 | 主干管\接户管完善 |  |  | 150 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 新围 | 280 | 750 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 截污主管管道起伏、渗漏、村落雨污分流 | 管网修复完善、新建雨污分流管网 | 主干管\接户管完善 |  |  | 90 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 黄曹 | 196 | 450 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 截污主管管道起伏、渗漏、村落雨污分流 | 管网修复完善、新建雨污分流管网 | 主干管\接户管完善 |  |  | 66 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 芙蓉 | 230 | 450 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 截污主管管道起伏、渗漏、村落雨污分流 | 管网修复完善、新建雨污分流管网 | 主干管\接户管完善 |  |  | 70 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 横岭 | 571 | 930 | 纳污水处理厂 |  | 90 | 截污主管管道起伏、渗漏、村落雨污分流 | 管网修复完善、新建雨污分流管网 | 主干管\接户管完善 |  |  | 165 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 寨凹 | 434 | 3400 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 5480 | 108 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 下渡 | 408 | 2650 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 |  | 106 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 上湖 | 317 | 2450 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 |  | 98 | 2025年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 万里 | 406 | 2550 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 |  | 107 | 2025年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 稔子园 | 789 | 5000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏 | 管网修复完善 | 主干管 | 510 | 110 | 232 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 上新村 | 171 | 203 | 南面村分散式2号站 | 250 | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 | 6790 | 43 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 上石鼓 | 213 | 247 | 南面村分散式2号站 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 |  | 49 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 下石鼓 | 176 | 220 | 南面村分散式2号站 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 |  | 48 | 2021年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 马公坑 | 133 | 173 | 南面村分散式2号站 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 |  | 34 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 大坡头 | 115 | 133 | 南面村分散式2号站 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 |  | 28 | 2021年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 兵营口 | 116 | 166 | 南面村分散式1号站 | 450 | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 |  | 26 | 2021年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 吓围仔 | 89 | 149 | 南面村分散式1号站 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 |  | 28 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 黄猄坑 | 133 | 193 | 南面村分散式1号站 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 |  | 31 | 2022年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 谢禾山 | 163 | 183 | 南面村分散式1号站 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 |  | 33 | 2021年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 新屋下 | 239 | 319 | 南面村分散式1号站 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 接户管完善 | 0 |  | 60 | 2021年 |  |  |
|  | 谢岗镇 |  |  | 横屋背 | 218 | 288 | 南面村分散式1号站 |  | 100 | 村落雨污分流 | 新建雨污分流管网 | 主支管延伸 | 0 |  | 58 | 2021年 |  |  |
| 9 | 东坑镇 | 14 | 44 | 塔岗 | 1408 | 4405 | 纳污水处理厂 | 120000 | 100 | 雨污合流 | 新建雨污分流管网 | 管网提质 | 0 | 1460 | 375 | 2022年 | 目前入户率是根据污水不入河不入塘来间接判断是100%的。各村存在雨污合流和雨污分流两种收集模式。下来继续开展雨污分流改造工程 |  |
|  | 东坑镇 |  |  | 长江贝 | 180 | 1010 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 新建雨污分流管网 | 管网提质 | 0 | 200 | 60 | 2022年 |  |  |
|  | 东坑镇 |  |  | 龙坑 | 282 | 3200 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 新建雨污分流管网 | 管网提质 | 0 | 1800 | 180 | 2022年 |  |  |
|  | 东坑镇 |  |  | 东涌 | 1045 | 2500 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 新建雨污分流管网 | 管网提质 | 0 | 2700 | 278 | 2022年 |  |  |
| 10 | 常平镇 | 31 | 88 | 袁山贝村 | 4165 | 30000 | 纳污水处理厂 | 79200 | 100 | 部分污水管道存在Ⅲ级及以上结构性或功能性缺陷 | 管网修复完善 | 管网提质修复 | 130 | 0 | 0 | 2022年 | 园山路存量污水管道 |  |
|  | 常平镇 |  |  | 土塘村 | 3193 | 21271 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 部分污水管道存在Ⅲ级及以上结构性或功能性缺陷 | 管网修复完善 | 管网提质修复 | 650 | 0 | 0 | 2022年 | 常东路存量污水管道 |  |
|  | 常平镇 |  |  | 朗贝村 | 2505 | 11949 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 部分污水管道存在Ⅲ级及以上结构性或功能性缺陷 | 管网修复完善 | 管网提质修复 | 100 | 0 | 0 | 2022年 | 朗贝大道存量污水管道 |  |
|  | 常平镇 |  |  | 金美村 | 2984 | 22041 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 部分污水管道存在Ⅲ级及以上结构性或功能性缺陷 | 管网修复完善 | 管网提质修复 | 300 | 0 | 0 | 2022年 | 振兴西路存量污水管道 |  |
|  | 常平镇 |  |  | 板石村-南浦 | 2271 | 17940 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 部分污水管道存在Ⅲ级及以上结构性或功能性缺陷 | 管网修复完善 | 管网提质修复 | 200 | 0 | 0 | 2022年 | 新城大道北（板石大道至桥朗路）存量污水管道 |  |
| 11 | 寮步镇 | 28 | 87 | 浮竹山村 | 63180 | 314195 | 纳污水处理厂 | 150000 | 100 | 截污支管网不完善 | 管网修复完善 | 管网提质修复 | 0 | 9800 | 0 | 2022年 |  |  |
| 12 | 樟木头镇 | 9 | 49 | 柏地社区 | 1630 | 3330 | 纳污水处理厂 | 100000 | 100 | 原有泵站提升能力不足 | 泵站扩容 | 清淤、开挖修复、非开挖修复 | 8937 | 0 | 0 | 已完成 |  |  |
| 13 | 大朗镇 | 16 | 24 | 犀牛陂 | 3985 | 30000 | 纳污水处理厂 | 200000 | 100 | 无 | 管网修复完善 | 管网提质修复 | 11904 | 100000 |  | 预计2024年 | 2022年完成24个自然村新建管网的建设，2024年完成24个村的管网修复完善 |  |
|  |  |  |  | 黎贝岭 | 2547 | 45000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 无 | 管网修复完善 | 管网提质修复 |  |  |  | 预计2024年 |  |  |
|  |  |  |  | 松木山 | 3050 | 13000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 无 | 管网修复完善 | 管网提质修复 |  |  |  | 预计2024年 |  |  |
|  |  |  |  | 乌石岭 | 564 | 6000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 无 | 管网修复完善 | 管网提质修复 |  |  |  | 预计2024年 |  |  |
|  |  |  |  | 洋陂 | 819 | 5000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 无 | 管网修复完善 | 管网提质修复 |  |  |  | 预计2024年 |  |  |
|  |  |  |  | 校椅围 | 433 | 2000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 无 | 管网修复完善 | 管网提质修复 |  |  |  | 预计2024年 |  |  |
|  |  |  |  | 洋坑塘 | 1276 | 6300 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 无 | 管网修复完善 | 管网提质修复 |  |  |  | 预计2024年 |  |  |
|  |  |  |  | 新塘围 | 400 | 6000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 无 | 管网修复完善 | 管网提质修复 |  |  |  | 预计2024年 |  |  |
|  |  |  |  | 马坑 | 400 | 6000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 无 | 管网修复完善 | 管网提质修复 |  |  |  | 预计2024年 |  |  |
|  |  |  |  | 莲塘头 | 800 | 11000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 无 | 管网修复完善 | 管网提质修复 |  |  |  | 预计2024年 |  |  |
|  |  |  |  | 蔡边 | 1629 | 4808 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 无 | 管网修复完善 | 管网提质修复 |  |  |  | 预计2024年 |  |  |
|  |  |  |  | 水口 | 3243 | 13000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 无 | 管网修复完善 | 管网提质修复 |  |  |  | 预计2024年 |  |  |
|  |  |  |  | 杨梅岭 | 1282 | 4500 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 无 | 管网修复完善 | 管网提质修复 |  |  |  | 预计2024年 |  |  |
|  |  |  |  | 郑公涌 | 260 | 1300 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 无 | 管网修复完善 | 管网提质修复 |  |  |  | 预计2024年 |  |  |
|  |  |  |  | 高英 | 1990 | 12000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 无 | 管网修复完善 | 管网提质修复 |  |  |  | 预计2024年 |  |  |
|  |  |  |  | 水平 | 2268 | 14268 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 无 | 管网修复完善 | 管网提质修复 |  |  |  | 预计2024年 |  |  |
|  |  |  |  | 坳厦 | 2668 | 22668 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 无 | 管网修复完善 | 管网提质修复 |  |  |  | 预计2024年 |  |  |
|  |  |  |  | 仙村 | 758 | 8758 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 无 | 管网修复完善 | 管网提质修复 |  |  |  | 预计2024年 |  |  |
|  |  |  |  | 沙步 | 1172 | 4550 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 无 | 管网修复完善 | 管网提质修复 |  |  |  | 预计2024年 |  |  |
|  |  |  |  | 土地坑 | 677 | 2170 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 无 | 管网修复完善 | 管网提质修复 |  |  |  | 预计2024年 |  |  |
|  |  |  |  | 沙塘围 | 567 | 2240 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 无 | 管网修复完善 | 管网提质修复 |  |  |  | 预计2024年 |  |  |
|  |  |  |  | 宝陂 | 809 | 1800 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 无 | 管网修复完善 | 管网提质修复 |  |  |  | 预计2024年 |  |  |
|  |  |  |  | 佛子凹 | 2780 | 20000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 无 | 管网修复完善 | 管网提质修复 |  |  |  | 预计2024年 |  |  |
|  |  |  |  | 松柏朗 | 5029 | 28000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 无 | 管网修复完善 | 管网提质修复 |  |  |  | 预计2024年 |  |  |
| 13 | 大朗镇 | 16 | 24 | 无工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂无相关计划 |  |
| 14 | 黄江镇 | 6 | 20 | 无工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂无相关计划 |  |
| 15 | 清溪镇 | 21 | 114 | 鹌鹑薮 | 248 | 6631 | 纳污水处理厂 | 68348 | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 4332 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 新圩村 | 109 | 2914 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 1927 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 刘屋村 | 188 | 5027 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 3341 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 连屋村 | 262 | 7006 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 4632 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 杨屋村 | 216 | 5776 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 3819 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 黄屋村 | 116 | 3102 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 2015 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 企太阳村 | 54 | 1444 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 955 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 新长山 | 250 | 3000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 7602 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 天生湖 | 700 | 8000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 11934 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 马滩 | 350 | 4000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 6506 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 罗裙埔 | 900 | 5000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 10166 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 百家村 | 289 | 1639 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 6506 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 横湖 | 266 | 1499 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 8062 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 角岭村 | 288 | 1623 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 7249 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 荔枝墩 | 299 | 1833 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 9052 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 樑头围 | 283 | 1623 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 4491 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 铁桥埔 | 279 | 1533 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 6259 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 新围村 | 332 | 2312 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 3518 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 光朗村 | 337 | 2345 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 4685 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 老围村 | 346 | 2367 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 14020 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 柏朗村 | 332 | 2269 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 2864 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 马落洋村 | 346 | 2489 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 4650 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 田螺涧村 | 365 | 2561 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 9370 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 西村 | 536 | 980 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 8840 | 0 | 2025年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 浮岗 | 505 | 1200 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 3412 | 0 | 2025年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 松柏墩 | 198 | 1030 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 1662 | 0 | 2025年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 田心 | 96 | 620 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 4137 | 0 | 2025年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 松元吓 | 237 | 1500 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 4349 | 0 | 2025年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 新围 | 215 | 1320 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 5498 | 0 | 2025年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 上角 | 198 | 1210 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 4190 | 0 | 2025年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 下角 | 203 | 1420 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 9671 | 0 | 2025年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 河柏桥 | 293 | 1302 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 6100 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 杨梅岗 | 311 | 1331 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 3660 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 重木村 | 286 | 1236 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 4420 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 沙埔村 | 288 | 1241 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 9494 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 厦塘村 | 292 | 1282 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 4455 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 新围仔 | 296 | 1301 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 3589 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 三亚圳 | 277 | 1179 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 3253 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 蒲草洞 | 279 | 1198 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 3695 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 杨梅坑 | 412 | 1459 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 2705 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 油甘坪 | 282 | 1232 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 6877 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 厦屋 | 827 | 6000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 6665 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 老圩 | 445 | 5000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 4349 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 鹿湖坝 | 489 | 4000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 1185 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 小近布 | 66 | 1300 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 2033 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 缸厂 | 113 | 510 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 5640 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 松元围 | 318 | 950 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 7814 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 千秋岭 | 649 | 3200 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 11368 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 铁矢岭 | 649 | 1360 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 3501 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 深圳仔 | 199 | 1420 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 4703 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 禾长岗 | 272 | 530 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 3960 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 水尾塅上围 | 224 | 820 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 5233 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 钟围 | 296 | 600 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 3253 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 水尾塅下围 | 184 | 910 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 6170 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 风吹簾 | 274 | 800 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 4809 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 禄树村 | 341 | 800 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 10661 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 风吹簾新围 | 176 | 500 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 6488 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 香元埔 | 471 | 1200 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 1998 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 利和 | 559 | 2000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 2122 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 香元埔新围 | 83 | 300 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 1025 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 聚星围 | 258 | 500 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 5746 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 长山头村 | 1331 | 10000 | 纳污水处理厂 | 350 | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 8203 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 坝尾村 | 81 | 130 | 纳污水处理厂 | 1000 | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 5074 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 上围村 | 174 | 170 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 6524 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 下围三村 | 200 | 250 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 7991 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 下围四村 | 145 | 200 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 4508 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 西门村 | 324 | 350 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 3783 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 金口村 | 266 | 980 | 纳污水处理厂 | 57051 | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 8645 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 婆岭村 | 272 | 1100 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 6188 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 牛湖村 | 601 | 1800 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 6771 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 大稔布村 | 367 | 1300 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 23408 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 高田塍村 | 113 | 513 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 5074 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 新屋吓村 | 119 | 573 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 2387 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 竹树下 | 86 | 310 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 3960 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 西方村 | 320 | 1500 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 4667 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 南方村 | 204 | 904 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 4208 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 北方村 | 153 | 553 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 4685 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 葵湖村 | 335 | 600 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 5375 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 茅輋村 | 400 | 800 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 2723 | 0 | 2023年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 渔樑围 | 421 | 5363 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 14533 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 朱屋 | 123 | 489 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 5198 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 谢屋 | 108 | 432 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 2882 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 牛路头 | 290 | 3228 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 8009 | 0 | 2025年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 百家輋 | 276 | 3115 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 6842 | 0 | 2025年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 刘屋围 | 312 | 3334 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 5251 | 0 | 2025年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 吕围 | 298 | 3331 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 14020 | 0 | 2025年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 旗岭吓 | 328 | 6000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 5746 | 0 | 2025年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 磨坭圩 | 323 | 7000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 4119 | 0 | 2025年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 郑围 | 227 | 4000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 3837 | 0 | 2025年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 花边岭 | 82 | 2500 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 1485 | 0 | 2025年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 江背 | 107 | 3000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 1803 | 0 | 2025年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 老围 | 1920 | 256 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 6365 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 新围 | 1399 | 183 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 3076 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 大岗厦 | 1670 | 223 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 2210 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 岑屋围村 | 520 | 1820 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 2281 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 缸窑村 | 325 | 1620 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 1662 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 龙口村 | 250 | 1502 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 2829 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 老围村 | 454 | 1800 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 3465 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 新围村 | 355 | 1650 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 4508 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 新中坑村 | 217 | 5000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 12199 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 下围一村 | 197 | 10000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 9635 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 湖笃尾村 | 158 | 3000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 10572 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 老中坑村 | 120 | 3000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 8186 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 莲塘湖村 | 129 | 3000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 6842 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 分水凹村 | 175 | 5000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 7938 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 上围一村 | 201 | 3000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 9211 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 下围二村 | 279 | 10000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 6524 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 上围二村 | 177 | 5000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 10378 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 上围三村 | 125 | 5000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 7620 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 上围四村 | 139 | 3000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 11492 | 0 | 2024年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 禾场岗 | 295 | 3000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 5162 | 0 | 2025年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 老围黄屋 | 332 | 3000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 5852 | 0 | 2025年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 新围仔 | 232 | 3000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 4049 | 0 | 2025年 |  |  |
|  | 清溪镇 |  |  | 皇坑 | 376 | 3000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 6506 | 0 | 2025年 |  |  |
| 16 | 凤岗镇 | 12 | 53 | 田心村 | 261 | 1200 | 纳污水处理厂 | 40000 | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 4129 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 榕树厦 | 101 | 54 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 4200 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 岭南村 | 659 | 20000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 5300 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 洪屋围 | 863 | 20000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 4216 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 南门村 | 614 | 20000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 5129 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 竹尾田村 | 225 | 4977 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 10463 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 上围村 | 116 | 2577 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 3624 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 下围村 | 70 | 155 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 3512 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 两渡河村 | 256 | 5000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 3725 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 红花园村 | 209 | 4644 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 3517 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 浸校塘村 | 1224 | 11220 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 3624 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 卧龙村 | 431 | 4409 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 3728 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 天堂围村 | 791 | 832 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 15873 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 凤凰围 | 551 | 789 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 3635 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 碧湖 | 533 | 560 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 3721 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 正合 | 217 | 256 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 3517 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 楼厦 | 375 | 7223 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 3547 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 塘沥 | 275 | 5850 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 3789 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 芦竹田 | 260 | 4831 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 3635 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 凤德岭 | 151 | 2201 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 7209 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 狮石厦 | 95 | 2505 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 6547 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 上村 | 255 | 6327 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 6816 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 凤岗村 | 783 | 8500 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 4579 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 新村 | 765 | 11000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 4579 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 新塘 | 510 | 9000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 1548 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 畔坑 | 348 | 8000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 1595 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 秀木桥 | 142 | 1430 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 1306 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 松木岗 | 220 | 2300 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 1789 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 新兴 | 335 | 3400 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 1595 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 鹤凫渚村 | 301 | 2990 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 20907 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 洋绸尾村 | 413 | 5006 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 18637 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 排沙围村 | 1267 | 17350 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 23177 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 东二村 | 276 | 13750 | 纳污水处理厂 | 50000 | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 4112 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 长表村 | 366 | 13750 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 5137 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 布心村 | 450 | 13750 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 4209 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 北方村 | 286 | 10000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 4318 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 东一村 | 319 | 13750 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 3952 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 水贝村 | 169 | 10000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 4119 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 西方村 | 328 | 7288 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 3819 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 南方村 | 780 | 17288 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 4567 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 石蚧村 | 301 | 6688 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 4297 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 油甘埔村 | 347 | 6467 | 纳污水处理厂 | 20000 | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 3766 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 虾公谭 | 246 | 5587 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 3921 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 南岸村 | 589 | 6880 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 3517 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 沙岭村 | 475 | 5944 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 3766 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 官井头村 | 304 | 3560 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 3766 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 西门村 | 563 | 1843 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 3914 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 庵下龙 | 556 | 1674 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 3547 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 细河村 | 393 | 1518 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 3251 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 南门村 | 237 | 1284 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 2915 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 嶂下村 | 153 | 967 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 2867 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 小布村 | 214 | 1054 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 3519 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 凤岗镇 |  |  | 黄牛岭村 | 292 | 350 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 2691 | 0 | 0 | 2021年 |  |  |
| 17 | 大岭山镇 | 23 | 67 | 旧飞鹅 | 550 | 1100 | 纳污水处理厂 | 80000 | 100 | 管网不完善，存在黑臭水体 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 2000 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 大岭山镇 |  |  | 元岭 | 1056 | 4500 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 8400 | 0 | 2021年 |  |  |
|  | 大岭山镇 |  |  | 瓮窑 | 500 | 500 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 2100 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 大岭山镇 |  |  | 下油古 | 410 | 1500 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 1010 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 大岭山镇 |  |  | 长瑛 | 428 | 2568 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 820 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 大岭山镇 |  |  | 石岭仔 | 1005 | 6030 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 2450 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 大岭山镇 |  |  | 颜屋 | 908 | 908 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 1920 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 大岭山镇 |  |  | 大沙 | 2300 | 6450 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 360 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 大岭山镇 |  |  | 鸡翅岭 | 1530 | 3000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 520 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 大岭山镇 |  |  | 马蹄岗 | 2406 | 5000 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 220 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 大岭山镇 |  |  | 新塘 | 2605 | 2605 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 280 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 大岭山镇 |  |  | 太公岭 | 1976 | 10976 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 370 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 大岭山镇 |  |  | 农场 | 881 | 3881 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 830 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 大岭山镇 |  |  | 第十一自然村 | 414 | 2120 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 470 | 0 | 2022年 |  |  |
| 18 | 厚街镇 | 22 | 22 | 涌口社区 | 9959 | 59531 | 纳污水处理厂 | 200000 | 70 | 雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 900 | 761 | 2022年 |  |  |
|  | 厚街镇 |  |  | 珊美社区 | 2873 | 38773 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 900 | 1210 | 2022年 |  |  |
|  | 厚街镇 |  |  | 寮厦社区 | 2932 | 39496 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 900 | 989 | 2022年 |  |  |
|  | 厚街镇 |  |  | 河田社区 | 7022 | 41131 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 900 | 1921 | 2022年 |  |  |
|  | 厚街镇 |  |  | 新塘社区 | 2233 | 59127 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 900 | 802 | 2022年 |  |  |
|  | 厚街镇 |  |  | 环冈社区 | 2437 | 40564 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 900 | 442 | 2022年 |  |  |
|  | 厚街镇 |  |  | 宝塘社区 | 3195 | 69796 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 900 | 79 | 2022年 |  |  |
|  | 厚街镇 |  |  | 溪头社区 | 2942 | 52497 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 900 | 805 | 2022年 |  |  |
|  | 厚街镇 |  |  | 南五社区 | 1904 | 20128 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 900 | 758 | 2022年 |  |  |
|  | 厚街镇 |  |  | 白濠社区 | 4235 | 45821 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 900 | 1648 | 2022年 |  |  |
|  | 厚街镇 |  |  | 下汴社区 | 8934 | 50644 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 900 | 474 | 2022年 |  |  |
|  | 厚街镇 |  |  | 汀山社区 | 1790 | 28079 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 900 | 324 | 2022年 |  |  |
|  | 厚街镇 |  |  | 双岗社区 | 4437 | 34326 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 900 | 1659 | 2022年 |  |  |
|  | 厚街镇 |  |  | 沙塘社区 | 2413 | 11102 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 900 | 233 | 2022年 |  |  |
|  | 厚街镇 |  |  | 厚街社区 | 1749 | 18788 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 900 | 4147 | 2022年 |  |  |
|  | 厚街镇 |  |  | 赤岭社区 | 1992 | 26063 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 900 | 960 | 2022年 |  |  |
|  | 厚街镇 |  |  | 三屯社区 | 6107 | 49139 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 900 | 621 | 2022年 |  |  |
|  | 厚街镇 |  |  | 宝屯社区 | 6596 | 47879 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 900 | 646 | 2022年 |  |  |
|  | 厚街镇 |  |  | 陈屋社区 | 7374 | 28166 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 900 | 435 | 2022年 |  |  |
|  | 厚街镇 |  |  | 桥头社区 | 6058 | 35904 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 900 | 1349 | 2022年 |  |  |
|  | 厚街镇 |  |  | 大迳社区 | 4005 | 11294 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 900 | 518 | 2022年 |  |  |
|  | 厚街镇 |  |  | 新围社区 | 5096 | 10788 | 纳污水处理厂 |  | 70 | 雨污分流不彻底 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 900 | 345 | 2022年 |  |  |
| 19 | 沙田镇 | 17 | 92 | 横流 | 3949 | 6613 | 纳污水处理厂 | 40000 | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 5193 | 0 | 1204 | 2022年 | 已全部接入污水管道，目前正在修改完善 |  |
|  | 沙田镇 |  |  | 仁和 | 185 | 505 | 纳污水处理厂 |  | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 3145 | 0 | 76 | 2022年 |  |  |
|  | 沙田镇 |  |  | 三西 | 145 | 465 | 纳污水处理厂 |  | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 446 | 0 | 55 | 2022年 |  |  |
|  | 沙田镇 |  |  | 下学 | 208 | 528 | 纳污水处理厂 |  | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 857 | 0 | 94 | 2022年 |  |  |
|  | 沙田镇 |  |  | 下谷 | 186 | 506 | 纳污水处理厂 |  | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 895 | 0 | 86 | 2022年 |  |  |
|  | 沙田镇 |  |  | 拐排 | 384 | 800 | 纳污水处理厂 |  | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 2851 | 0 | 152 | 2022年 |  |  |
|  | 沙田镇 |  |  | 山边 | 106 | 522 | 纳污水处理厂 |  | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 1653 | 0 | 44 | 2022年 |  |  |
|  | 沙田镇 |  |  | 南环 | 359 | 775 | 纳污水处理厂 |  | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 4223 | 0 | 166 | 2022年 |  |  |
|  | 沙田镇 |  |  | 民田 | 478 | 1592 | 纳污水处理厂 |  | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 4597 | 0 | 189 | 2022年 |  |  |
|  | 沙田镇 |  |  | 聚丰 | 633 | 1747 | 纳污水处理厂 |  | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 0 | 0 | 161 | 2022年 |  |  |
|  | 沙田镇 |  |  | 大泥 | 441 | 2047 | 纳污水处理厂 |  | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 2624 | 0 | 206 | 2022年 |  |  |
|  | 沙田镇 |  |  | 祥盛 | 135 | 1741 | 纳污水处理厂 |  | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 3857 | 0 | 51 | 2022年 |  |  |
|  | 沙田镇 |  |  | 金和 | 159 | 1765 | 纳污水处理厂 |  | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 3620 | 0 | 62 | 2022年 |  |  |
|  | 沙田镇 |  |  | 福禄沙 | 282 | 821 | 纳污水处理厂 |  | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 1834 | 0 | 104 | 2022年 |  |  |
|  | 沙田镇 |  |  | 西大坦 | 2247 | 2247 | 纳污水处理厂 |  | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 1200 | 0 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 沙田镇 |  |  | 秋盛 | 559 | 1112 | 纳污水处理厂 |  | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 5900 | 0 | 184 | 2022年 |  |  |
|  | 沙田镇 |  |  | 裕丰 | 376 | 929 | 纳污水处理厂 |  | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 760 | 0 | 120 | 2022年 |  |  |
|  | 沙田镇 |  |  | 旧围 | 801 | 2804 | 纳污水处理厂 |  | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 3144 | 0 | 352 | 2022年 |  |  |
|  | 沙田镇 |  |  | 田屯 | 557 | 2560 | 纳污水处理厂 |  | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 2882 | 0 | 237 | 2022年 |  |  |
|  | 沙田镇 |  |  | 旧围 | 801 | 2804 | 纳污水处理厂 |  | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 613 | 0 | 215 | 2022年 |  |  |
|  | 沙田镇 |  |  | 合宜围 | 411 | 3306 | 纳污水处理厂 |  | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 5425 | 0 | 167 | 2022年 |  |  |
|  | 沙田镇 |  |  | 鞋底沙 | 244 | 3139 | 纳污水处理厂 |  | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 2059 | 0 | 90 | 2022年 |  |  |
|  | 沙田镇 |  |  | 德寿 | 239 | 1947 | 纳污水处理厂 |  | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 621 | 0 | 106 | 2022年 |  |  |
|  | 沙田镇 |  |  | 茂隆 | 336 | 2044 | 纳污水处理厂 |  | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 1297 | 0 | 136 | 2022年 |  |  |
|  | 沙田镇 |  |  | 西太隆 | 382 | 990 | 纳污水处理厂 |  | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 5357 | 0 | 163 | 2022年 |  |  |
|  | 沙田镇 |  |  | 渡船洲 | 483 | 1091 | 纳污水处理厂 |  | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 7089 | 0 | 218 | 2022年 |  |  |
|  | 沙田镇 |  |  | 先锋 | 2113 | 2978 | 纳污水处理厂 |  | 100 | \ | \ | 接户管完善 | 8316 | 0 | 762 | 2022年 |  |  |
| 20 | 道滘镇 | 13 | 67 | 镇中心区 |  |  | 纳污水处理厂 | 40000 | 100 | 截污主管管道起伏 | 管网提升改造 | 重建管网 | 580 | 0 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 道滘镇 |  |  | 九曲村 | 3471 | 5500 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏 | 管网提升改造 | 重建管网 | 460 | 0 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 道滘镇 |  |  | 大鱼沙村 | 1845 | 3872 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 截污主管管道起伏 | 管网提升改造 | 重建管网 |  | 0 | 0 | 2022年 |  |  |
| 21 | 洪梅镇 | 9 | 9 | 新庄村 | 1011 | 3498 | 纳污水处理厂 | 40000 | 100 | 截污管网未实施暗渠收集 | 管网修复完善，设施修复/提升改造 |  | 0 | 200 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 洪梅镇 |  |  | 乌沙村 | 2436 | 5548 | 纳污水处理厂 |  | 100 | 村落雨污分流 | 管网修复完善，设施修复/提升改造 | 管网提质修复 | 0 | 4300 | 190 | 2022年 |  |  |
| 22 | 麻涌镇 | 14 | 32 | 漳澎村 | 14671 | 22250 | 纳污水处理厂/纳分散式污水处理站 | 4451 | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏,村落雨污分流 | 管网修复完善，设施修复/提升改造 | 管网提质修复 | 0 | 800 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 麻涌镇 |  |  | 麻三村 | 4071 | 6500 | 纳污水处理厂/纳分散式污水处理站 | 6938 | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏,村落雨污分流 | 管网修复完善，设施修复/提升改造 | 管网提质修复 | 0 | 400 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 麻涌镇 |  |  | 新基村 | 6402 | 12408 | 纳污水处理厂/纳分散式污水处理站 | 2482 | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏,村落雨污分流 | 管网修复完善，设施修复/提升改造 | 管网提质修复 | 0 | 400 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 麻涌镇 |  |  | 大盛村 | 3470 | 28000 | 纳污水处理厂/纳分散式污水处理站 | 5600 | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏,村落雨污分流 | 管网修复完善，设施修复/提升改造 | 管网提质修复 | 0 | 500 | 0 | 2022年 |  |  |
|  | 麻涌镇 |  |  | 南洲村 | 3293 | 13078 | 纳污水处理厂/纳分散式污水处理站 | 2616 | 100 | 截污主管管道起伏、渗漏,村落雨污分流 | 管网修复完善，设施修复/提升改造 | 管网提质修复 | 0 | 400 | 0 | 2022年 |  |  |
| 23 | 望牛墩镇 | 21 | 40 | 李屋村 | 735 | 1960 | 纳污水处理厂 | 40000 | 10 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 1624 | 284 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 文林村 |  |  | 纳污水处理厂 |  | 10 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 4459 | 168 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 函谷村 |  |  | 纳污水处理厂 |  | 10 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 3663 | 143 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 石面村 |  |  | 纳污水处理厂 |  | 10 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 3981 | 151 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 石潭村 |  |  | 纳污水处理厂 |  | 10 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 1592 | 64 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 石尾村 | 142 | 589 | 纳污水处理厂 |  | 14 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 1274 | 50 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 细石村 |  |  | 纳污水处理厂 |  | 14 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 955 | 34 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 花如村 |  |  | 纳污水处理厂 |  | 14 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 552 | 62 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 黄屋村 |  |  | 纳污水处理厂 |  | 14 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 745 | 84 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 马头村 |  |  | 纳污水处理厂 |  | 14 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 800 | 90 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 新村 | 239 | 400 | 纳污水处理厂 |  | 0 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 662 | 74 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 赤滘村 |  |  | 纳污水处理厂 |  | 0 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 2543 | 862 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 横海村 |  |  | 纳污水处理厂 |  | 0 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 314 | 110 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 五涌村 |  |  | 纳污水处理厂 |  | 0 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 1826 | 84 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 三涌村 |  |  | 纳污水处理厂 |  | 0 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 1036 | 48 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 新三涌村 | 239 | 439 | 纳污水处理厂 |  | 0 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 1537 | 69 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 漕滘村 | 754 | 854 | 纳污水处理厂 |  | 0 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 2848 | 131 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 望角村 | 2087 | 4500 | 纳污水处理厂 |  | 0 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 12669 | 603 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 吉基村 | 461 | 1000 | 纳污水处理厂 |  | 0 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 2969 | 136 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 英涌村 | 722 | 1200 | 纳污水处理厂 |  | 0 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 4157 | 197 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 聚龙江村 | 1099 | 3601 | 纳污水处理厂 |  | 0 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 7643 | 310 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 望联村 | 5516 | 6516 | 纳污水处理厂 |  | 48 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 9036 | 1495 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 洲湾村 |  |  | 纳污水处理厂 |  | 48 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 3491 | 492 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 石头村 |  |  | 纳污水处理厂 |  | 48 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 486 | 67 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 大宁村 |  |  | 纳污水处理厂 |  | 48 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 442 | 62 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 洲涡村 |  |  | 纳污水处理厂 |  | 48 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 9693 | 790 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 寮厦村 | 1544 | 2069 | 纳污水处理厂 |  | 85 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 4468 | 391 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 官桥涌村 |  |  | 纳污水处理厂 |  | 85 | 管网不完善，生活污水直排 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 4333 | 254 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 芙蓉沙村 |  |  | 纳污水处理厂 |  | 85 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 2016 | 260 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 杜屋村 |  |  | 纳污水处理厂 |  | 85 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 10452 | 646 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 横沥村 |  |  | 纳污水处理厂 |  | 85 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 8597 | 629 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 福安村 | 1186 | 1500 | 纳污水处理厂 |  | 61 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 4640 | 395 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 官洲村 |  |  | 纳污水处理厂 |  | 61 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 2195 | 317 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 石排村 |  |  | 纳污水处理厂 |  | 61 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 2164 | 180 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 朱平沙村 |  |  | 纳污水处理厂 |  | 61 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 11390 | 1329 | 2025年 |  |  |
|  | 望牛墩镇 |  |  | 锦涡村 |  |  | 纳污水处理厂 |  | 61 | 管网不完善 | 管网修复完善 | 接户管完善 | 0 | 3285 | 371 | 2025年 |  |  |
| 24 | 中堂镇 | 19 | 38 | 道稳村 | 1457 | 2703 | 纳污水处理厂 | 80000 | 95 | 管网不完善 | 新建雨污分流管网 | 管网提质修复 | 131 | 2031 | 156 | 2022年 |  |  |
|  | 中堂镇 |  |  | 二村 | 1029 | 1553 | 纳污水处理厂 |  | 95 | 管网不完善 | 新建雨污分流管网 | 管网提质修复 | 0 | 1836 | 64 | 2022年 |  |  |
|  | 中堂镇 |  |  | 一村村民委员会 | 2153 | 5894 | 纳污水处理厂 |  | 95 | 管网不完善 | 新建雨污分流管网 | 管网提质修复 | 0 | 1734 | 34 | 2022年 |  |  |
|  | 中堂镇 |  |  | 泊洋村 | 2902 | 6563 | 纳污水处理厂 |  | 95 | 管网不完善 | 新建雨污分流管网 | 管网提质修复 | 169 | 1047 | 82 | 2022年 |  |  |
|  | 中堂镇 |  |  | 郭洲村 | 1037 | 2100 | 纳污水处理厂 | 40000 | 95 | 管网不完善 | 新建雨污分流管网 | 管网提质修复 | 0 | 3058 | 67 | 2022年 |  |  |
| 25 | 高埗镇 | 18 | 71 | 芦村村 | 1899 | 3250 | 纳污水处理厂 | 50000 | 95 | 缺乏接户管、雨污合流 | 管网修复完善 | 主支管延伸/接户管完善 | 0 | 2900 | 410 | 2022年 |  |  |
| 填写说明： 1.设施名称命名规则，行政村-自然村-设施，如果设施服务于多个自然村，如果一个自然村存在多个设施，可以直接增加一行，行政村-自然村-设施 1，行政村-自然村-设施 2。 2.“提升改造工程”类别包括：管网修复完善，设施修复/提升改造，治理模式变更。注意模式变更时，应当是治理模式、规模极不切合实际，且要经过严格评估认定，且原有设施要根据省和地市的报废程序严格执行，对于此类型属于特殊情况，可在备注中予以说明。 3.管网修复类型包括：“主支管延伸”、“重建管网”“接户管完善”、“管网提质修复”。 4.其他管网修复完善可包括增加非地埋管道的有效包裹、优化主支管衔接、增加截污井等。 5.设施修复类型主要包括：“原址修复”和“异地新建”2 类。 6.设施修复工程量主要包括：“设施主体土建修复”、“一体化设备改造修复”、“风机更换”、“填料更换”、“提升泵更换”等。 7.其他设施修复/提升改造可包括其他辅助功能组件修复、设施微改造、增加设施告示牌等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件5

- 东莞市资源化利用模式及新建、扩建农村生活污水处理设施清单

| 序号 | 镇 | 行政村 | 自然村 | 户籍人口数 （不核对） | 常住人口数 （不核对） | 人口聚集程度 | 主要治理模式 | 纳厂模式 |  | 拟新、扩建设设施模式 |  |  |  | 拟新增资源化利用模式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 拟纳入的城镇污水处理厂名称 | 是否已建成 | 初步拟采用治理工艺 | 拟执行排放标准 | 处理规模（t/d） | 拟建成时间 | 拟采用的资源化模式 | 拟选用主要收纳体类型 | 是否增加预处理或暂存设施 | 拟建成时间 |  |
| 1 | 谢岗镇 | 大龙村 | 大墩一队 | 134 | 180 | C | C | / | / | 无 | 无 | / | / | D | 水塘 | 否 | 2023年 |  |
|  |  | 大龙村 | 大墩二队 | 164 | 180 | C | C | / | / | 无 | 无 | / | / | D | 水塘 | 否 | 2023年 |  |
|  |  | 大厚村 | 第五 | 137 | 150 | C | C | / | / | 无 | 无 | / | / | D | 水塘 | 否 | 2023年 |  |
| 2 | 企石镇 | 铁岗村委会 | 上麦 | 750 | 1350 | B | C | 无 | / | 无 | 无 | / | / | D | 水塘 | 否 | 已建成 |  |
|  |  | 铁岗村委会 | 高湖新围 | 165 | 300 | B | C | 无 | / | 无 | 无 | / | / | D | 水塘 | 否 | 已建成 |  |
|  |  | 铁岗村委会 | 高湖旧围 | 190 | 300 | B | C | 无 | / | 无 | 无 | / | / | D | 水塘 | 否 | 已建成 |  |
|  |  | 铁岗村委会 | 中麦 | 380 | 950 | B | C | 无 | / | 无 | 无 | / | / | D | 水塘 | 否 | 已建成 |  |
| 3 | 常平镇 | 岗梓村村民委员会 | 第二 | 551 | 625 | A | B | 无 | / | AAO+滤布滤池 | 一级A | 7万 | 2023年 | 无 | 无 | 否 | / |  |
|  |  | 沙湖口村村民委员会 | 沙湖口 | 1087 | 5000 | A | A | 东部污水处理厂 | 是 | A/O+高效沉淀池 | 一级A | 6万 | 2023年 | 无 | 无 | 否 | / |  |
| 4 | 寮步镇 | 浮竹山村村民委员会 | 浮竹山村村民委员会 | 63180 | 314195 | A | A | 寮步竹园污水处理厂 | 是 | AAO微曝氧化沟/AAO+MBR膜工艺 | 一级A及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值 | 10万 | 2022年 | 无 | 无 | 否 | / |  |
| 5 | 黄江镇 | 梅塘社区居民委员会 | 田心村 | 2081 | 42088 | A | A | 黄江生活污水处理厂 | 是 | AA0 | 一级A | 5万 | 2023年 | 无 | 无 | 否 | / |  |
|  |  | 梅塘社区居民委员会 | 龙见田村 | 1188 | 14700 | A | A | 黄江生活污水处理厂 | 是 | AA0 | 一级A |  |  | 无 | 无 | 否 | / |  |
|  |  | 梅塘社区居民委员会 | 星光村 | 1484 | 10500 | A | A | 黄江生活污水处理厂 | 是 | AA0 | 一级A |  |  | 无 | 无 | 否 | / |  |
|  |  | 梅塘社区居民委员会 | 旧村村 | 357 | 2700 | A | A | 黄江生活污水处理厂 | 是 | AA0 | 一级A |  |  | 无 | 无 | 否 | / |  |
|  |  | 梅塘社区居民委员会 | 大冚村 | 1061 | 16452 | A | A | 黄江生活污水处理厂 | 是 | AA0 | 一级A |  |  | 无 | 无 | 否 | / |  |
| 6 | 凤岗镇 | 竹塘村委会 | 浸校塘村 | 1224 | 11220 | B | A | 竹塘污水处理厂 | 是 | AAO | 一级A | 7万 | 2025年 | 无 | 无 | 否 | / |  |
| 7 | 沙田镇 | 福禄沙村村民委员会 | 福禄沙 | 282 | 821 | B | A | 福禄沙污水处理厂 | 是 | AAO | 一级A | 4万 | 2023年 | 无 | 无 | 否 | / |  |
| 8 | 道滘镇 | 南丫村 | 北丫村民小组 | 933 | 3579 | B | B | 南丫片区分散式污水处理设施 | 否 | AA0 | 一级A | 2万 | 2025年 | 无 | 无 | 否 | / |  |
|  |  | 南丫村 | 滨涌村民小组 | 297 | 1107 | B | B | 南丫片区分散式污水处理设施 | 否 | AA0 | 一级A |  |  | 无 | 无 | 否 | / |  |
|  |  | 南丫村 | 卫屋村民小组 | 1478 | 5572 | B | B | 南丫片区分散式污水处理设施 | 否 | AA0 | 一级A |  |  | 无 | 无 | 否 | / |  |
|  |  | 南丫村 | 南丫村民小组 | 1851 | 7115 | B | B | 南丫片区分散式污水处理设施 | 否 | AA0 | 一级A |  |  | 无 | 无 | 否 | / |  |
| 9 | 大岭山镇 | 大沙村村民委员会 | 大沙 | 2300 | 6450 | A | B | 连马污水处理厂二期工程 | 否 | 二级AO+周进周出矩形沉淀池工艺 | 一级A | 设备7.5万，土建10万 | 2024年 | 无 | 无 | 否 | / |  |
| 注：南丫片区分散式污水处理设施是道滘镇北丫村小组、滨涌村民小组、卫屋村民小组和南丫村民小组的共建设施；企石镇上麦、高湖新围、高湖旧围和中麦的水塘收纳村内部分农户的生活污水，分别为56户、35户、42户和45户。 填写说明： 1.地理位置填写自然村最主要的人口聚集区域的坐标，采用 2000 国家大地坐标系（CGCS2000） 2.人口聚集程度按照以下规定填写相关序号：A.人口聚集程度高、B.聚集程度一般、C.聚集程度低 3.结合现场调查情况，按照《广东省农村生活污水治理技术指引》等要求，确定各个自然村的治理模式，根据三种模式处理污水量的占比填写 1 个最主要的治理模式的序号：A.纳厂模式，B.建设设施模式，C.资源化利用模式； 4.纳厂模式中，如污水处理厂尚未建设，则名称和建设时间按“**污水处理厂（拟建）”、“**年**月（拟建）”形式填写； 5.资源化利用模式中，拟采用的资源化利用形式包括：A.接入村庄周边农田、林地、草地进行资源回用；B.接入村庄周边生态沟渠、湿地系统消纳处理；C.就地回用于房前屋后“四小园”浇施；D.接入生态化改造后的池塘等水域生态系统消纳；E.输送到农田灌溉系统浇施；F.其他适宜地方特色的资源化利用模式，资源化利用拟选用的主要受纳体可填写农田、林地，草地、水塘等，填写格式为“农田（**亩）”。消纳情况可填写，A.“已完成”、B.“完善污水收集灌区”、C.“配套污水存储设备”、D.“配套污水输送工具”、E.“受纳体生态改造” 6.重点区域类别按以下规定分别填写序号：A.乡镇政府所在地、B.中心村、C.水源保护区、D.城乡结合部、E.黑臭水体集中区域、F.旅游风景区、G.美丽乡村风貌示范带，重点区域重叠时候可以填写多个序号，H.其他地市任务应当列入重点区域的村庄；如：“ABC” 7.拟完成治理时间，根据省、市下达的治理目标要求，将各个自然村的治理时序分解至 2021年、2022 年、2023 年、2024 年、2025 年和 2025 年以后。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件6

- 东莞市主要推进模式及建设、运维资金估算统计表

| 序号 | 镇 | 项目实施单位（部门） | 工程推进模式 | 新建工程资金估算 |  | 提升改造工程资金估算 |  | 运维资金估算 |  |  | 资金合计(万元） | 主要资金筹措方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 纳入城镇污水处理厂工程（含配套管网）(万元） | 新增污水处理设施工程（含配套管网）(万元） | 管网修复工程(万元） | 设施改造工程资金估算(万元） | 运维主要模式 | 处理规模合计（吨/d） | 运维资金估算(万元） |  |  |
| 1 | 石碣镇 | 石碣镇人民政府 | 镇、村共同出资 | 0 | 0 | 12142 | 0 | 一期污水厂：BOT 二期污水厂：市水务集团投资建设运营 | 160000 | 40083.0 | 52225.0 | 地方财政 |
| 2 | 石龙镇 | 石龙镇水务工程运营中心 | 镇、村共同出资 | 0 | 0 | 15416.73 | 0 | 企业运维 | 20000 | 2555 | 17971.73 | 地方财政 |
| 3 | 茶山镇 | 上元村 | 镇、村共同出资 | 25973.28 | 0 | 0 | 0 | BOT+采购服务 | 137800 | 36961 | 62934.28 | 地方财政 |
| 4 | 石排镇 | 石排村 | 村属工程 | 0 | 0 | 16650 | 0 | 一体化采购服务模式 | 18100 | 3931 | 20581 | 地方财政 |
| 5 | 企石镇 | 村（居）委会 | 村属工程 | 689.6 | 0 | 0 | 0 | BOT+BO+采购服务 | 57300 | 11922.1775 | 12611.7775 | 地方财政 |
| 6 | 横沥镇 | 村（居）委会 | 美丽乡村建设 | 0 | 0 | 6214 | 0 | BOT | 134200 | 10120 | 16334 | 地方财政 |
| 7 | 桥头镇 | 桥头镇治污办 | 供排水一体化 | 0 | 0 | 7409.26 | 0 | 采购服务形式 | 13000 | 4199.325 | 11608.585 | 地方财政 |
| 8 | 谢岗镇 | 谢岗镇水务工程运营中心 | 镇街自建 | 32100 | 3000 | 0 | 0 | 委托运维 | 60850 | 1580 | 43000 | 地方财政 |
| 9 | 东坑镇 | 村（居）委会 | 美丽乡村建设 | 464 | 0 | 0 | 0 | BOT/EPC-O/DBO | 76200 | 20700 | 21160 | 地方财政 |
| 10 | 常平镇 | 镇政府 | 治污攻坚工程 | 0 | 0 | 1035 | 0 | BOT+采购服务 | 189900 | 10501 | 11536 | 地方财政 |
| 11 | 寮步镇 | 浮竹山村村民委员会 | 镇村共同出资 | 1960 | 28000 | 0 | 0 | BOT | 150000 | 28862 | 58822 | 地方财政 |
| 12 | 樟木头镇 | 镇政府 | 美丽乡村建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一、二期为BOT模式，三期及一、二期提标，裕丰污水厂为非市场化运营模式 | 110000 | 3200 | 3200 | 地方财政 |
| 13 | 大朗镇 | 大朗镇人民政府 | 镇街自建 | 34554.57 | 0 | 21502.193 | 0 | 购买服务 | 25.9 | 59931 | 59931 | 地方财政 |
| 14 | 黄江镇 | 水投集团 | 特许经营模式 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOT、委托运维 | 100000 | 16452 | 16452 | 地方财政 |
| 15 | 清溪镇 | 镇政府 | EPC+O | 23663.57665 | 0 | 0 | 0 | EPC+O | 3400 | 108.2 | 23771.77665 | 地方财政 |
| 16 | 凤岗镇 | / | / | 0 | 30908 | 26361.76 | 0 | BOT | 160000 | 9761 | 67030.76 | 无 |
| 17 | 大岭山镇 | 东莞市大岭山镇水务工程运营中心 | EPC | 3400.07 | 32940.79 | 0 | 0 | BOT | 75000 | 3285 | 39625.86 | 地方财政 |
| 18 | 厚街镇 | 镇政府 | 镇出资 | 8555.39 | 0 | 0 | 0 | 委托运维 | 200000 | 9000 | 17555.39 | 地方财政 |
| 19 | 沙田镇 | 镇政府 | 镇街自建 | 0 | 16195 | 4800 | 0 | BOT | 80000 | 14965 | 35960 | 地方财政 |
| 20 | 道滘镇 | 管网有限公司 | PPP 项目连片推进、镇街自建 | 0 | 0 | 927.6 | 200-500 | BOT | 40000 | 76.75 | 1304.35 | 地方财政 |
| 21 | 洪梅镇 | 镇政府 | PPP | 645 | 0 | 0 | 0 | 委托市水务集团运维 | 污水厂4万吨/日（其中洪梅部分1.8万吨/日） | 20 | 665 | 地方财政 |
| 22 | 麻涌镇 | 镇政府 | 美丽乡村建设 | 0 | 650. | 0 | 0 | BOT | 60000 | 1199 | 61849 | 地方财政 |
| 23 | 望牛墩镇 | 望牛墩镇工程建设中心 | 施工总承包 | 9414 | 0 | 0 | 0 | BOT | 40000 | 4800 | 14214.00 | 地方财政 |
| 24 | 中堂镇 | 镇政府/水务集团 | 市镇共同出资 | 1671 | 0 | 3500 | 500 | 委托运营 | 80000 | 1000 | 6671 | 地方财政 |
| 25 | 高埗镇 | 高埗镇工程建设中心 | 镇村共同出资 | 260 | 0 | 0 | 0 | 北控 BOT | 5.01 | 6000 | 6260 | 专项债 |
| 注： 1. 桥头镇污水处理设施采用购买服务方式，暂定服务期3年。待常平镇东部污水处理厂扩建完成后，污水入常平东部污水处理厂处理，取消采购服务项目。 2. 谢岗镇的石马河EPC+O项目约18300万元；主干管提升改造约11000万元；人工湿地约3000万元。2022年-2025年计划新建管网（雨污分流查漏补缺）约2800万元。 3. 常平镇污水处理设施运维资金通过设计处理量与吨水处理费计算全年值。 4. 大朗镇包括一座污水处理厂，7座分散式、一体化污水处理设施的运维费用。 5.中堂镇设施改造工程预算是一体化污水提升泵站升级，而非污水处理设施的改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |